Projeto Integrador 3º Semestre - DSM

Disciplinas:

Gestão Ágil de Projeto de Software

Banco de Dados Não Relacional

Desenvolvimento Web III

Professores:

Esdras Bezerra da Silva

Thiago Mendes

Orlando Saraiva do Nascimento Junior

Grupo 5 / Draxen Systems

One Help

| Integrantes | Papel Principal |
| --- | --- |
| Cauã Henrique Porciuncula | Back end./ Documentação |
| João Pedro Fonseca | Documentação |
| John Roberto Rodrigues | Full Stack/ Documentação |
| Paola Gabriele de Oliveira | PO/ Scrum Master/ Banco de Dados |
| Rafael Cerqueira da Silva | Front end./ Documentação |

Fatec Araras

2026

FICHA DE CONTROLE - PROJETO INTERDISCIPLINAR

DISCIPLINA CHAVE: Gestão Ágil de Projetos - PI III

PROFESSOR: Esdras Bezerra da Silva

GRUPO: Draxen Systems          SEMESTRE: 1/2026

TÍTULO DO PROJETO: One Help

DATA DA APRESENTAÇÃO: xxx

NOTA:

INTEGRANTES DO GRUPO: Nome grupo

| Nome | Nota Individual |
| --- | --- |
| Cauã Henrique Porciuncula |  |
| João Pedro Fonseca |  |
| John Roberto Rodrigues |  |
| Paola Gabriele de Oliveira |  |
| Rafael Cerqueira da Silva |  |

Araras, 03 de junho de 2026

__________________________________

Professor Esdras Bezerra da Silva

Sumário

1.	Gestão Ágil de Projeto de Software	4

1.1 Apresentação do projeto e considerações sobre a empresa (fictícia) que está desenvolvendo o sistema	5

1.2 Visão do produto	5

1.3 Persona e Mapa de Empatia	7

1.4 Canvas do projeto/produto	9

1.5 Mapa mental do sistema	9

1.6 Diagramas UML	9

1.7 Backlog do Produto	9

1.8 Backlog dos Sprints	10

1.9 Entregáveis – Minimum Viable Product (MVP)	10

1.10 Retrospectiva dos Sprints	11

1.11 Retrospectiva do Projeto.	11

2.	Desenvolvimento Web III	12

2.1 Arquitetura Geral do Sistema	12

2.2 Desenvolvimento do Site	12

2.3 Desenvolvimento do Sistema	12

2.4 Tecnologias Utilizadas	12

2.5 API REST e Comunicação com o Frontend e Backend	12

2.6 Deploy e Hospedagem	12

3.	Banco de dados Não Relacional	12

3.1 Modelagem e Estrutura das Collections	12

3.2 Integração com o Sistema	12

4.	Banco de dados Relacional	13

4.1 Modelagem do Banco de Dados	13

4.2 Dicionário de dados	13

5.	Considerações Finais	13

Referências Bibliográficas	13

Anexo I - Diário de bordo	14

Anexo II – Cronograma efetivo	15

Anexo III – Evidências	15

# Gestão Ágil de Projeto de Software

A abordagem ágil de projeto de software tornou-se uma das principais estratégias no desenvolvimento de sistemas, principalmente em ambientes que exigem rapidez, adaptação e maior proximidade com o cliente. Diferente dos modelos tradicionais, como o modelo cascata, as metodologias ágeis priorizam entregas frequentes, flexibilidade e melhoria contínua durante todo o processo.

Segundo o PMI (2021), no Guia PMBOK®, a gestão ágil é indicada para projetos em cenários de mudanças constantes, onde os requisitos podem ser alterados ao longo do desenvolvimento. Essa abordagem permite um planejamento incremental, facilitando ajustes e garantindo maior eficiência na execução do projeto.

Entre os métodos mais utilizados, o Scrum se destaca por organizar o trabalho em ciclos curtos chamados sprints, permitindo entregas contínuas e melhor acompanhamento das atividades. De acordo com Sutherland (2019), essa metodologia contribui para aumentar a produtividade e tornar o processo mais colaborativo, com papéis bem definidos e participação mais ativa da equipe.

Cruz (2018) reforça que o uso de Scrum e Agile reduz retrabalho, melhora a comunicação e aproxima o cliente do desenvolvimento, garantindo maior qualidade no produto final. Além disso, Cruz (2013) destaca que a integração entre Scrum e PMBOK permite unir flexibilidade e controle, trazendo melhores resultados no gerenciamento de projetos.

Dessa forma, a abordagem ágil representa uma solução eficiente para o desenvolvimento de software moderno, oferecendo maior adaptação às mudanças, entregas mais rápidas e melhor organização das equipes, tornando o processo mais dinâmico e produtivo.

## 1.1 Apresentação do projeto e considerações sobre a empresa (fictícia) que está desenvolvendo o sistema

A empresa criada pela equipe recebeu o nome de Draxen Systems e foi idealizada com o propósito de desenvolver soluções tecnológicas inovadoras para otimizar a gestão de empresas e organizações de diversos setores. Nosso objetivo é utilizar a tecnologia para trazer mais praticidade, automatizar processos manuais e modernizar a infraestrutura digital de nossos clientes, oferecendo soluções acessíveis, funcionais e alinhadas às necessidades atuais do mercado.

A proposta da empresa é atuar tanto no apoio a empreendedores e empresas quanto em instituições sociais e projetos voluntários, utilizando a tecnologia como ferramenta de transformação. Dessa forma, buscamos contribuir para uma melhor organização, maior produtividade e mais eficiência nos processos internos, ajudando diferentes tipos de clientes a alcançarem melhores resultados.

Como projeto inaugural e prova de capacidade técnica, a equipe identificou uma forte carência de gestão no terceiro setor. Assim nasceu o One Help, um sistema desenvolvido especificamente para auxiliar ONGs de proteção animal. O software foca em organizar rotinas, controlar dados e melhorar a comunicação dessas instituições com a comunidade.

Seguindo os princípios do Scrum, conforme apresentado no Guia SBOK (SCRUMstudy, 2016), a equipe atua como um time ágil, com foco em colaboração, adaptação e entregas contínuas. O desenvolvimento é realizado em etapas menores, permitindo acompanhar o progresso do projeto com mais clareza e realizar ajustes sempre que necessário, de acordo com as necessidades identificadas ao longo do processo.

Essa metodologia contribui para uma melhor divisão de tarefas, maior integração entre os membros da equipe e mais eficiência no desenvolvimento do sistema. Dessa forma, a Draxen Systems busca entregar não apenas um software funcional, mas uma solução que gere impacto positivo e contribua tanto para o crescimento de empresas quanto para o fortalecimento de causas sociais.

## 1.2 Visão do produto

A visão do produto dentro da metodologia Scrum serve para definir de forma clara qual é o objetivo do sistema, qual problema ele pretende resolver e qual valor ele entrega para quem vai utilizá-lo. Segundo o Guia SBOK (SCRUMstudy, 2016), essa visão é importante porque ajuda toda a equipe a manter o foco no que realmente precisa ser desenvolvido, evitando desvios durante o projeto.

O produto desenvolvido pela nossa equipe é o One Help, um sistema criado para auxiliar ONGs que atuam no resgate e adoção de animais. A ideia principal do sistema é facilitar e melhorar o gerenciamento dos processos internos, além de tornar a comunicação com o público mais acessível.

O sistema terá o cadastro de animais disponíveis para adoção, onde será possível registrar informações importantes como nome, porte, raça, sexo e data do resgate. Também haverá o controle dos animais que já foram adotados, permitindo um melhor acompanhamento e organização dessas informações.

Outra funcionalidade importante será o cadastro de voluntários, reunindo dados necessários para a participação nas atividades da ONG. Algumas dessas informações também poderão aparecer no site, ajudando na transparência e na aproximação com a comunidade. Além disso, o sistema contará com uma área de novidades, onde serão publicadas notícias, campanhas, eventos e atualizações importantes.

A proposta do One Help é oferecer uma solução simples, organizada e funcional, que ajude a ONG no dia a dia e contribua para aumentar a visibilidade do trabalho realizado. Dessa forma, o sistema busca não apenas melhorar a parte administrativa, mas também fortalecer ações de adoção e incentivar mais pessoas a participarem da causa animal.

Seguindo os princípios do Scrum, o desenvolvimento será feito de forma incremental, com entregas em etapas menores e possibilidade de ajustes conforme novas necessidades surgirem. Isso permite maior flexibilidade no projeto e garante que o produto final esteja mais alinhado com aquilo que realmente é necessário para a instituição.

## 1.3 Persona e Mapa de Empatia

Persona

Mapa da Empatia

## 1.4 Canvas do projeto/produto

## 1.5 Mapa mental do sistema

## 1.6 Diagramas UML

## 1.7 Backlog do Produto

Apresentar o backlog do produto conforme definido na ferramenta de software (Trello, por exemplo). Atenção que esta etapa exige que seja apresentado todo o escopo distribuído em requisitos funcionais e não funcionais em formato de estórias de usuário.

Sugestão de bibliografia:

MATSUMOTO, Mayra, MVP: a forma eficiente de criar, validar e comercializar um novo produto ou serviço, Kindle: Amazon.com, 2020.

SUTHERLAND, J. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.

SCRUMSTUDY, Guia SBOK: Guia para o Conhecimento em Scrum, Arizona, EUA: SCRUMstudy, 2016. https://www.Scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016-Portuguese.pdf. Acesso em: 08 mar. 2024.

## 1.8 Backlog dos Sprints

Apresentar o Backlog dos Sprints conforme desenvolvido nas seis semanas de atividades de planejamento e desenvolvimento do projeto.

Sugestão de bibliografia:

SUTHERLAND, J. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.

SCRUMSTUDY, Guia SBOK: Guia para o Conhecimento em Scrum, Arizona, EUA: SCRUMstudy, 2016. https://www.Scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016-Portuguese.pdf. Acesso em: 08 mar. 2024.

## 1.9 Entregáveis – Minimum Viable Product (MVP)

Apresentar as diferentes versões dos MVPs do produto em formato de entregáveis realizados durante as seis semanas de atividades do projeto.

Sugestão de bibliografia:

MATSUMOTO, Mayra, MVP: a forma eficiente de criar, validar e comercializar um novo produto ou serviço, Kindle: Amazon.com, 2020.

RIES, E. A Startup Enxuta. São Paulo: Editora Leya, 2019.

SUTHERLAND, J. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.

SCRUMSTUDY, Guia SBOK: Guia para o Conhecimento em Scrum, Arizona, EUA: SCRUMstudy, 2016. https://www.Scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016-Portuguese.pdf. Acesso em: 08 mar. 2024.

## 1.10 Retrospectiva dos Sprints

Apresentar as reflexões e revisões do projeto realizado durante o ritual de retrospectiva dos Sprints.

Sugestão de bibliografia:

SUTHERLAND, J. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.

SCRUMSTUDY, Guia SBOK: Guia para o Conhecimento em Scrum, Arizona, EUA: SCRUMstudy, 2016. https://www.Scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016-Portuguese.pdf. Acesso em: 08 mar. 2024.

## 1.11 Retrospectiva do Projeto.

Apresentar as reflexões e revisões do projeto realizado durante o ritual de retrospectiva do projeto.

Sugestão de bibliografia:

SUTHERLAND, J. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.

SCRUMSTUDY, Guia SBOK: Guia para o Conhecimento em Scrum, Arizona, EUA: SCRUMstudy, 2016. https://www.Scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016-Portuguese.pdf. Acesso em: 08 mar. 2024.

# Desenvolvimento Web III

Descreva sobre o framwork utilizado para o PI e suas qualidades

## Arquitetura Geral do Sistema

Informe a arquitetura do sistema

## Desenvolvimento do Site

Informe como foi o desenvolvimento do site, desde o front ao back

## Desenvolvimento do Sistema

Informe como foi o desenvolvimento do sistema, desde o fronto ao back

## Tecnologias Utilizadas

Informe todas as tecnologias utilizadas e o porque

## API REST e Comunicação com o Frontend e Backend

Explique sobre a criação as API e como ela foi utilizada no back e no front

## Deploy e Hospedagem

Explique como foi o deploy e a hospedagem no site e do sistema

# Banco de dados Não Relacional

Escreva sobre o banco de dados relacional e o impacto que deu para utilizarmos ele no sistema

## Modelagem e Estrutura das Collections

Escreva sobre a modelagem e a estrutura, coloque a collections para melhor visualização

## Integração com o Sistema

Explique como foi a integração com o sistema e como realizamos

# Banco de dados Relacional

Escreva um pouco sobre o banco de dados relacional

## Modelagem do Banco de Dados

Coloque os modelos conceituais e lógicos

## Dicionário de dados

Coloque o dicionário de dados do banco relacional

# Considerações Finais

Conclusão: Concluir o trabalho e destacar aprendizados

Contribuições Individuais: Descrever as contribuições individuais de cada membro da equipe

# Referências Bibliográficas

AMARAL, D. C. et al. Gerenciamento Ágil de Projetos: aplicações em produtos inovadores. São Paulo: Saraiva, 2011.

BROWN, T. Desing thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2020.

BUZAN, T. Mapas Mentais Para os Negócios: Revolucione Sua Atividade Empresarial e a Maneira Como Você Trabalha. São Paulo: Cultrix, 2017.

CAROLI, P. Direto ao ponto: criando produtos de forma enxuta. São Paulo: Editora Casa do Código, 2015.

CAMARGO, R. PM Visual: Project Model Visual – Gestão de projetos simples e eficaz. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

COUTINHO, Heitor. Da estratégia ágil aos resultados. São Paulo: Saraiva, 2019.

CRUZ, F. PMO Ágil: Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos. São Paulo: BRASPORT, 2016.

CRUZ, F. SCRUM e Agile em Projetos Guia Completo: conquiste sua certificação e aprenda a usar métodos ágeis no seu dia a dia. 2 ed. São Paulo: Brasport, 2018.

CRUZ, F. Scrum e PMBOK unidos no Gerenciamento de Projetos. São Paulo: Brasport, 2013.

MATSUMOTO, Mayra, MVP: a forma eficiente de criar, validar e comercializar um novo produto ou serviço, Kindle: Amazon.com, 2020.

OSTERWALDER, A. Business model generation: inovação em modelos de negócios. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2011.

PMI. Guia PMBOK®: Um Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. 7ª. ed. Pennsylvania: PMI, 2021.

PMI. Guia de Prática Ágil. EUA: Project Management Institute, 2018.

RIES, E. A Startup Enxuta. São Paulo: Editora Leya, 2019.

SBROCCO, Jose. H. T. C.; MACEDO, Paulo C. de. Metodologias ágeis: Engenharia de Software sob medida. São Paulo: Érica, 2012.

SEBRAE, CANVAS: Como estruturar seu modelo de negócio. SEBRAEPR, 2024. Disponível em: https://www.sebraepr.com.br/canvas-como-estruturar-seu-modelo-de-negocios/. Acesso em: 25 maio 2024.

SCRUMSTUDY, Guia SBOK: Guia para o Conhecimento em Scrum, Arizona, EUA: SCRUMstudy, 2016. https://www.Scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016-Portuguese.pdf. Acesso em: 08 mar. 2024.

SUTHERLAND, J. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.

SUTHERLAND, J. J. Scrum: guia prático, Sextante, Rio de Janeiro, 2020.

# Anexo I - Diário de bordo

Link

# Anexo II – Cronograma efetivo

# Anexo III – Evidências

Link Live, participantes externos, prints.